京浜港（横浜区・川崎区）における工事・作業、行事許可申請要領（港則法関連）

横浜海上保安部

航行安全課

令和7年4月

１　提出様式及び提出期日

工事・作業、行事許可申請書は第９号様式・Ａ４版 を使用し、着手希望日の原則１か月前までに元請け業者（行事にあっては主催者などの実施責任者）が申請してください。

※別紙１「第９号様式」は、海上保安庁のホームページからダウンロードすることができま

す。

海上保安庁（https://www.kaiho.mlit.go.jp）⇒申請・各種手続「申請･届出」

⇒港則法 「工事・作業又は行事許可の申請」第９号様式

２　提出部数

京浜港（横浜区・川崎区）における工事・作業、行事許可申請書は本紙を１部提出してください。

控えが必要であれば、２部提出してください。

３　申請書類の綴り方

申請書類は、下記の綴り方を基本に作成してください。

記

許可申請書（第９号様式）

申請者は原則として元請け業者（行事の場合は主催者）

（２）他官庁の許可・届出等（写し）

（３）請負契約書・発注証明書等（写し）

（４）計画書：ア　概要及び期間、イ　位置図、

ウ　工程表（行事の場合はスケジュール表）、エ　フロー図、

オ　方法

（５）安全対策等：ア　組織図・安全管理体制図、イ　船舶に対する事故防止措置、

ウ　水域利用者との調整状況、エ　緊急連絡系統図、オ　その他

（６）警戒船管理運用要領

（７）使用船舶一覧表

（８）その他（参考資料）

４　各申請書類作成要領

（１）許可申請書（第９号様式）

第９号様式

（工事・作業又は行事）許可申請書 令和 年 月 日 京 浜 港 長 殿 申請者所属・氏名 （工事・作業の元請け業者（会社）、行事主催者の代表者等を記載） １ 目的及び種類 契約名のみではなく、具体的に記載すること。 例：・大黒埠頭の維持管理に係わる岸壁劣化調査 ・堀割川浚渫工事に伴う南本牧埋立工事区域への土砂運搬投入作業 ２ 期間及び時間 契約工期ではなく海上に及ぶ期間を記載すること。 例：・令和○年○月○日～○月○日（予備日○月○日～○日）日出～日没 ・令和○年○月1日、４日、８日（実作業３日間）予備日９、１０日（２日間） ３ 区域又は場所 場所の住所等を記載すること。 例：横浜市中区新港１丁目２番１号 横浜海上防災基地Ａ岸壁 ４ 方 法 方法等を記載すること。 枠内に記載できない場合は 「別添○○○参照」 と記載し、添付すること。 ５ そ の 他 船舶に対する事故防止措置等を記載すること。 枠内に記載できない場合は 「別添○○○参照」 と記載し、添付すること。

担当者氏名：（申請書類の作成や修正の担当者を記載）

連　絡　先：

（２）他官庁の許可等（写し）

・　港長への申請時に、他官庁の許可書等を添付できない場合は、当該許可申請書の写しを添付し、許可後に差し替えてください。

・　港湾工事・水域占有許可（横浜市港湾局、川崎市港湾局発注のものは不要）

・　火薬類消費許可（花火の打上げ等）

・　土砂等の受入事前協議書、建設発生土受入承認書及び底質調査報告書等（海洋への土砂等の投入がある場合）

・　特別採捕許可等（水産動植物等を採捕する作業の場合）

（３）請負契約書・発注証明書等（写し）

・発注者名、受注者名及び契約期間があるものを添付してください。（請負契約書等で正式な契約が整っていない場合は、整い次第提出してください。）

（４）計画書

ア　概要及び期間

・概要は、目的及び方法について簡単に記載してください。

・期間は、契約工期ではなく、申請期間を記載してください。

イ　位置図

・全体図（縮尺の小さいもの）及び拡大図を添付してください。

ウ　工程表

・申請期間に合わせて記載してください。（海上に及ぶ工程を明示してください。特に後片付け工のような曖昧な記載は避けてください。）

・行事の場合等は1日のスケジュール表を添付してください。

エ　フロー図

・工程表に合わせて記載してください。

オ　方法

・フロー図に合わせ、各方法の説明（目的と要領を詳細に記載）及び説明図を添付してください。

例：１　フロー図

２　方法

（１）　足場設置工・・・区域内の作業床の確保及び資機材等の転落防止を図るため、吊り足場を設置する。→（目的）

資機材をクレーン台船を使用して桟橋上に搬入のうえ、単管及びクランプ等により人力にて足場を組立てる。→（要領）

（２）　塗装工・・・桟橋上の手摺及び鋼材部の発錆部の防食防止を図るため。→（目的）

サンダー、ワイヤーブラシ等により、表面処理を行った後、刷毛・ローラーにて塗装を行う。→（要領）

足場設置工

塗装工

- 審査に当たっては、主に当該申請に係る行為について、船舶交通の妨害となる恐れの有

無等を中心に審査しますので、次の点に留意して作成してください。

※注意事項

・専門用語を避けて、分かり易く記載する。

・工事・作業、行事に必要となる区域（長さ、幅等）を記載する。

・狭い海域での作業の場合は、作業区域から対岸又は航路等までの可航幅（実際に船舶が通航できる幅）を記載する。

・ブイ等を設置する場合は、ブイ等の性能表を添付する。（標体色、灯質、到達距離等）

・曳航作業がある場合は、曳航姿図を添付する。（曳航全長を記載する。）

・資機材等の海上運搬がある場合は、運搬経路図を添付する。（航路等が記載されたもの。）

・埋立区域への土砂運搬等、定期的な船舶の運航がある場合にはサイクルタイム表を添付する。（1日あたりの運航隻数、運搬土量等を明確にする。）

（５）安全対策等

ア　組織図・安全管理体制図

・発注者及び施工者（担当者氏名）、協力会社（担当者氏名）等を記載し、指揮系統及び作業責任者等を明確にしてください。

イ　安全対策

・別紙２「安全対策記載例」を参考に、申請内容に合わせて記載してください。

ウ　水域利用者との調整状況

・船舶交通に影響のある工事・作業・行事は、関係先に周知するとともに、周知用リーフレット等を作成している場合は申請書に添付してください。

エ　緊急連絡系統図

・緊急連絡系統図を参考に、申請内容に合わせて記載してください。

オ　その他

・必要に応じて作業船避難位置図、夜間停泊位置図等を添付してください。

緊急連絡系統図

海上保安庁　118　 　　横浜海上保安部　航行安全課045-201-1671

警備救難課045-201-1673

川崎海上保安署  044-266-0118（川崎区における場合）

現場責任者

氏名

TEL

発注者等

TEL

横浜海上保安部

航行安全課　　045-201-1671

警備救難課　　045-201-1673

川崎海上保安署

044-266-0118

第三管区海上保安本部　118

横浜市港湾局

川崎市港湾局

作業船等

船名

TEL

警察　110

消防　119

例

（６）警戒船管理運用要領

・警戒船が配備される場合には別紙３「警戒船管理運用要領記載例」を参考に、工事内容、海域等に合わせて記載してください。

・警戒船に関する管理講習（警戒業務管理者）及び業務講習（専従警戒要員）の受講証明書の写し又は受講証明書に記載されている項目が分かる一覧表等を添付してください。

（７）使用船舶一覧表

・船舶を使用する場合は、別紙４「使用船舶及び操縦者一覧表」を参考に記載し、添付してください。

（「使用船舶及び操縦者一覧表」に代えて、船舶検査証書及び海技免状の写しを添付しても差支えありません。）

（８）その他（参考資料）

・磁気探査結果報告書

浚渫、床堀り及び杭等の打込みがある場合に添付してください。

・底質調査報告書

土砂投入等がある場合に添付してください。

・潜水士一覧表

潜水作業がある場合に添付してください。

５　その他の注意事項

（１）工事・作業、行事に着手した場合は着手届、竣工した場合は竣工届を速やかにメール又はFAXにて提出してください。

電話連絡のみでよい場合があるので、事前にお問い合わせください。

（２）許可を受けた内容に変更が生じる場合には、内容変更許可申請書又は内容変更届の提出が必要となる場合があるので、早めにお問い合わせください。

（３）着手・竣工届及び使用船舶（追加・変更）届の届出者は、工事 ・作業、行事許可申請書内に当該届出を申請者に代わって届け出る者（現場責任者等）を予め指名することにより、以後の届出をその者から届け出ることができます。

（４）船舶交通の実態がない水域における小規模な作業や当該施設の管理者が発注する施設

の維持のための小規模な作業等で、港内における船舶交通の安全及び港内の整とんに影響を与えない工事・作業、行事は、許可の対象外となります。

なお、許可の要否については当部で内容を確認し判断するので、事前にお問い合わせください。

（５）令和３年１月１日から、申請書の様式が変更されたため、申請者の押印は不要となっていますが、これを妨げるものではありません。

（６）（１）～（３）に記載されている申請及び届出については、下記の様式を使用してください。

記

着手届：様式1

竣工届：様式２

内容変更許可申請書：様式３

内容変更届：様式４

使用船舶（追加・変更）届：様式５

問い合わせ先

横浜海上保安部　航行安全課　第二海務係

０４５－２０１－１６７１

別紙１

第９号様式

（工事・作業又は行事）許可申請書 令和 年 月 日 京浜 港長 殿 申請者所属・氏名 １ 目的及び種類 ２ 期間及び時間 ３ 区域又は場所 ４ 方 法 ５ そ の 他

担当者氏名：

連　絡　先：

（第９号様式）

注　意

１　この様式は、次の用途に使用できる。

工事又は作業許可申請書

行事許可申請書

２　用途により、表題中不要の文字を削ること。

３　申請書は、１通提出すること。

４　許可書又はその写しを、許可を受けた行為の行われている現場に携行すること。

安全対策記載例（船舶の使用がある場合）

別紙２

・　現場には許可書又は写しを携行し、同書記載の各事項をすべての作業員に予め周知徹底します。

・　現場には専従の見張り員を配置し、警戒にあたります。

・　工事作業では、港則法、海上衝突予防法の規定を遵守するとともに、作業船には海上衝突予防法に基づく灯火・形象物を掲げます。

・　通航船に支障がある場合は作業を中断し、作業船を移動するなどして通航路を確保します。

・　夜間作業は実施しません。（実施する場合は、理由書を添付するとともに別途夜間作業の安全対策を定めること）

・　作業開始前には、船舶等の始業点検を実施します。

・　作業船等の乗組員及び作業員には救命胴衣等の保護具を装着させます。

・　材料、資機材等が海面へ落下しないような措置を講じます。

・　流失のおそれがあるものには、所有者名及び連絡先を表示します。

また、これらの係留、設置等にあたっては、流失の防止に努めます。

・　万一、資機材等の流失等があった場合は、関係者に周知のうえ、発見回収に努めます。

・　気象情報、特に注意報等の発令に留意し、次の場合は作業を中止するとともに、これ以下でも状況に応じ中止します。

風速10m/s以上、波高1.0m以上、 視程1,000m以下

※台風・津波に関する注意報、警報発令時

・　作業中、事故その他異常事態が発生した場合は、「緊急時連絡系統図」により関係先へ速報します。

・　資格の有する作業は必ず有資格者にて行います。

・　作業船等を係留するワイヤー等は、緊張による切断やフェアリーダーやビットから外れる危険があるため、事前に危険性について作業員に周知徹底し、手足を挟まれないよう合図者を配置して合図に従い作業を行います。

・　作業に伴い発生する廃棄物は海上に落下しないよう措置を講じ、すべて回収のうえ、適切に処理します。

・　作業中は、常時警戒船を配備し、付近船舶に対して注意喚起及び誘導等を実施します。

※警戒船を配備する場合に記載

・　作業船のアンカ－位置を示す標識（※形状・灯色・灯質等を記入のこと）を設置します。

※起重機船等の作業船がアンカーして作業する場合に記載

・　作業区域内のバースに船舶が係留している間は、作業は実施しません。

※作業区域内にバースがある場合に記載

※安全対策記載例はそのまま使用せずに、申請内容に合ったものにかえて記載してください。

安全対策記載例（船舶の使用がない場合）

・　現場には許可書又は写しを携行し、同書記載の各事項をすべての作業員に予め周知徹底します。

・　現場には専従の見張り員を配置し、警戒にあたります。

・　夜間作業は実施しません。

※実施する場合は、理由書を添付するとともに別途夜間作業の安全対策を定めること

・　作業員には救命胴衣等の保護具を装着させます。

・　材料、資機材等が海面へ落下しないような措置を講じます。

・　流失のおそれがあるものには、所有者名及び連絡先を表示します。

また、これらの係留、設置等にあたっては、流失の防止に努めます。

・　万一、工事用資機材等の流失等があった場合は、関係者に周知のうえ、発見回収に努めます。

・　気象情報、特に注意報等の発令に留意し、次の場合は作業を中止するとともにこれ以下であっても状況に応じ中止します。

風速10m／s以上、波高1.0m以上、視程1,000m以下

※台風・津波に関する注意報、警報発令時

・　作業中、事故その他異常事態が発生した場合は、「緊急時連絡系統図」により関係先へ速報します。

・　資格の有する作業は必ず有資格者にて行います。

・　作業に伴い発生する廃棄物は海上に落下しないよう措置を講じ、すべて回収のうえ、適切に処理します。

・　作業区域内のバースに船舶が係留している間は、作業は実施しません。

※作業区域内にバースがある場合に記載

※安全対策記載例はそのまま使用せずに、申請内容に合ったものにかえて記載してください。

潜水作業の安全対策記載例

（ヘルメット式）（※別方法の時は、それぞれ、フーカー式・スクーバー式の別を記入）

・　作業前には潜水者の健康状態の確認及び潜水器材の点検・整備を行います。

・　作業中は潜水士船上（※潜水士船を使用しない場合は、桟橋上等の設置場所を記入）に、国際信号旗Ａ旗を表す信号板を掲げるとともに、見易い場所に「潜水作業中」と表示した看板を掲げます。

・　潜水士船上又は桟橋上等には補助員及び専従の見張り員を配置し、接近する船舶があれば旗やハンドマイク等により、注意喚起するとともに必要に応じて潜水士を潜水士船上又は桟橋上に退避させます。

・　潜水作業を実施する前には現場の作業員や作業船に対し十分に周知します。

・　潜水士と見張り員との連絡は水中電話で行います。（※その他の方法を使用する場合は、具体的な方法を記入）

・　船上の作業員等は、潜水士の出す排気音及び泡の浮上位置に注意し、常に潜水士の動向を把握します。

・　潜水作業は、潜水作業安全施工指針（国土交通省港湾局監修）に基づき実施します。

・　潜水作業は２名１組のバディー潜水にて実施します。

※スクーバ式のみ記載

・　推進器や船底弁等による事故を防止するため、事前に船舶の責任者と十分な打ち合わせを行い、事故防止のための措置が講じられたことを確認してから作業を開始します。

※船底付近での作業を実施する場合に記載

・　潜水作業を実施することは、バース管理者（※具体的名称を記入）と調整済です。

※バース付近で作業を実施する場合に記載

・　夜間における潜水作業はありません。

・　共通安全対策に記載の中止基準に加え、次の場合は作業を中止するとともにこれ以下であっても状況に応じ中止します。

潮流0.5ノット以上、水中視程1m以下、潮位（浅い場所等での作業時に記載）

・　重量物吊り出しの際は、潜水士が安全な場所に退避したことを確認してから実施します。

※安全対策記載例はそのまま使用せずに、申請内容に合ったものにかえて記載してください。

火気使用の安全対策記載例（危険物荷役桟橋での工事等）

・　工事を行う前に、桟橋側責任者と工事内容等につき十分な打ち合わせを行います。

・　火気の使用に際しては、事前にガス検知を実施し、また、作業中も随時実施しながら、安全確認を行います。

・　最寄りの消火栓にホ－スを接続しておき、直ちに使用できるようにします。

・　工事現場付近に持ち運び式消火器を用意し、直ちに使用できるようにします。

・　ばら積みの引火性危険物積載船が着桟荷役中は、当該船舶から30m以内に近づきません。

※作業区域の近隣に危険物荷役桟橋がある場合に記載

・　火の粉止め装置のない船舶、裸火を使用している船舶及び火気管理が不十分な船舶は使用しません。

※作業区域の近隣に危険物荷役桟橋がある場合に記載

土運船、起重機船等の曳航作業の安全対策記載例

・　横浜（鶴見、川崎）航路を通航する際は事前に東京湾海上交通センター（045-225-9152）へ事前に連絡し、その指示に従います。

・　航路を横断する際は、航路航行中の船舶に支障のないことを確認し、できるだけ速やかに最短距離を横断します。

・　積載土砂の洩出のないよう十分な対策を講じます。

〔※土運船の場合のみ記載〕

夜間作業及び夜間停泊時の安全対策記載例

・　作業に必要な照度が得られるように、照明器具を配置し、安全を確保します。

・　照明の点灯に際しては、航行船舶の操船者に対し眩惑を与えることのないように照度、照射方向等を考慮します。

・　作業船等の船舶には法律で定められた灯火を表示し、事故防止に努めます。

・　夜間停泊時は、緊急時等に備え、連絡体制を確立させます。

磁気探査における爆発物発見時の対応記載例

・　爆発物らしきものの発見時は直ちに作業を中止するとともに、関係官庁に速報し、指示に従います。

また、現場保存（目印等の設置）を実施し付近水域利用者へ危険物の存在を周知します。

警戒船管理運用要領記載例

別紙３

１　目的

この要領は「（会社名）」が施工する「（工事・作業、行事名）」の実施に際し、当社が配備する警戒船の業務を的確に実施し、もって工事施工海域及びその付近海域における船舶航行の安全と工事の円滑な遂行を図り、事故防止に万全を期すことを目的とする。

２　警戒船の配備

（１）本工事の実施期間中は、警戒船を配備する。

（２）配備する警戒船は、「使用船舶及び操縦者一覧表」のとおりとする。

（３）配備期間及び配備時間は、次のとおりとする。

例：令和〇年〇月〇日～〇月〇日のうち、〇〇作業実施中

（工事・作業、行事の実態に即した期間・時間を記載）

３　警戒船の指揮及び通信連絡体制

３－１　警戒業務管理者及び警戒業務管理補助者

（１）警戒業務を適格に処理するため、次のとおり警戒業務管理者を置く。

警戒業務管理者

| ・氏名 |  |
| --- | --- |
| ・受講証番号 |  |
| ・受講地 |  |
| ・管理講習受講年月日 |  |

（２）指揮系統は次のとおりとする。

警戒船

専従警戒要員

警戒業務管理者

現場責任者

３－２　警戒船の船長

警戒船の船長は、「使用船舶及び操縦者一覧表」のとおりとする。

３－３　専従警戒要員

警戒船には、次のとおり警戒業務に専従する要員（以下「専従警戒要員」という）を乗船させ、警戒業務管理者の指揮のもとに船長と協力して、本要領の定めるところにより警戒業務の実施にあたらせる。

| ・氏名 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ・受講証番号 |  |  |
| ・受講地 |  |  |
| ・業務講習受講年月日 |  |  |
| ・氏名 |  |  |
| ・受講証番号 |  |  |
| ・受講地 |  |  |
| ・業務講習受講年月日 |  |  |

※なお、専従警戒要員は他の業務（船長等）との兼務はしない。

３－４　通信連絡体制

（１）警戒業務実施中における警戒業務に関する通信連絡系統は、次のとおりとする。

現場責任者

警戒業務管理者

氏名

℡

警戒船

一般船舶

拡声器・赤旗等

電話連絡

電話連絡・ﾄﾗﾝｼｰﾊﾞｰ等

（２）警戒船は、常時連絡無線等を聴取し、航行船舶からの質問に応じるほか、緊急事態の把握に努めなければならない。

４　警戒区域

警戒船が警戒すべき海域及び警戒船の配備位置は、別図に示すとおりとする。

５　警戒船の性能

（１）警戒船の性能は別紙「使用船舶及び操縦者一覧表」のとおりとする。

（２）警戒船には次のとおり装備する。

・　連絡設備　　　　携帯電話、簡易無線機

・　監視機材　　　　双眼鏡

・　注意喚起機材　　赤旗、拡声器、手旗

・　表示機材　　　　横断幕又は表示板、特別灯火（青色閃光灯又は青と白の閃光互光灯）

・　その他　　　　　許可書（写）、海図、海事法令集

６　警戒業務実施要領

６－１　警戒船の業務

警戒船は、工事作業の実施海域付近において、主として次の業務を行わなければならない。

（１）工事作業の内容に関する情報を通航船舶へ提供すること。

（２）工事作業に従事する船舶の交通を整理すること。

（３）工事作業の実施海域内の関連施設に異常接近しようとするおそれのある船舶等に対して注意喚起すること。

（４）工事作業の実施海域内の関連施設及び工事作業に従事する船舶に異常接近しようとする船舶等の監視を行うとともに、関係者にその状況を通報すること。

（５）工事作業の区域を示す標識その他の関連施設の異常の有無の監視を行うとともに関係者にその状況を通報すること。

（６）工事作業の実施に伴って発生した海上交通の安全を阻害する事故に対し、人命の安全確保及び被害の拡大防止のための必要な措置を行うこと。

６－２　基本的留意事項

船長及び専従警戒要員は協力して次の事項を実施しなければならない。

（１）警戒業務が的確に実施できるよう、船体、機関、機器等の保全に努めるとともに警戒業務に必要な知識の習得及び各種訓練の実施に努めること。

（２）乗組員の作業を明確に定めた部署配置表を船内の見えやすい場所に備えておくこと。

（３）警戒業務実施方法の参考とするため警戒業務記録簿を備え付け、警戒業務管理者から入手した情報、指示、警戒業務の引き継ぎ事項、実施概要等を記録すること。

６－３　警戒業務実施前の遵守事項

（１）警戒船は、警戒業務管理者を通じ、次の情報を入手し、船内に周知しなければならない。

ア　工事作業の状況

イ　作業船等の運航計画

ウ　気象通報

エ　その他必要な事項

（２）警戒業務を的確に実施するため、警戒船の性能設備等を最良の状態にしておく必要があることから、次の事項を確認しなければならない。

ア　法定職員、専従警戒要員の乗船

イ　燃料、食料、清水等のとう載

ウ　船体、機関、設備等の現状

６－４　警戒業務実施中における遵守事項

（１）警戒船は、工事作業の情報を伝達するなど一般船舶の安全航行について協力するものであって、他船に対する指示権や航法上の優先権を有するものではないことに留意しなければならない。

（２）警戒船は、港則法、海上交通安全法、海上衝突予防法等関係法令を遵守し、航行の安全を確保しなければならない。

（３）警戒船は、操船者及び専従警戒要員を、常時船橋に配置して見張りを厳重にし、双眼鏡等を活用して、工事区域へ異常接近するおそれのある船舶の動向を早期に把握しなければならない。

（４）警戒船は、特別の指示による場合及び緊急の場合のほか、警戒区域を離れてはならない。

（５）警戒船は、緊急その他やむを得ない場合のほか、いたずらに他船に接近してはならない。

（６）警戒船は、巡視船艇から海難救助等の緊急措置について協力要請があった場合はその旨を警戒業務管理者に報告し、指示を受けこれに協力しなければならない。

６－５　一般警戒の要点

（１）警戒船は、担当する区域内を適宜巡回し、航行船舶、作業船等の運航状況及び航行援助施設並びに気象、海象状況に留意し、定時に次の事項を警戒業務管理者に報告しなければならない。

ア　警戒区域内の状況

イ　標識その他の関連施設の異常の有無

ウ　天候及び海上模様

エ　その他必要な事項

（２）警戒船は、作業船が一般船舶の航行を妨害するおそれのある場合等航行の安全上必要と認められた場合は、警戒業務管理者に報告するとともに、作業船の交通整理を行わなければならない。

（３）警戒船は、一般航行船舶等が工事作業海域に異常接近するおそれがあると認めた場合は次の措置を講じ事故防止に万全を期さなければならない。

ア　航行船舶等の進路及び速力等から判断して工事作業海域に異常接近するおそれのある時は、直ちに当該船舶に近づき、汽笛、拡声器、探照灯・赤旗等適切な手段により、注意喚起を行うこと。

イ　接近防止のため、必要に応じ接近を阻止する位置に船位して注意喚起を行うこと。

ウ　夜間にあっては、探照灯で工事作業海域を表示する灯浮標や、海上作業施設等を射して、前方又は付近海域に危険が存在することを、早期に相手船に知らせること。

なお、探照灯を使用するにあたっては、相手船の操船者を眩惑させないよう留意すること。

エ　自船のみで侵入を阻止することが困難と認められた場合は、早目に他の警戒船等の協力を求めること。

オ　侵入船舶があった場合は、当該船舶に対し早期に工事作業海域外へ退避するよう協力を求め、必要に応じ誘導等の措置を講ずるとともに、次の事項を直ちに警戒業務管理者に報告すること。

（４）警戒船は、工事区域に設置された標識その他の関連施設の異常の有無の監視を行い、異常が発見されたときは、直ちにその状況を警戒業務管理者に報告しなければならない。

（５）警戒船は、工事区域及び警戒区域内で事故が発生した場合、直ちに現場に急行し部署配置表に基づき必要な措置を講じるとともに、次の事項を警戒業務管理者に報告しなければならない。

ア　事故等の種別

イ　発生日時

ウ　発生場所

エ　事故の概要

オ　措置の概要

カ　その他参考事項

（６）速やかに異常事態発生状況報告書を作成して警戒業務管理者に提出しなければならない。

６－６　警戒船の運航中止条件

警戒業務管理者は、気象、海象等の状況を勘案のうえ、警戒船の運航中止又は待機の指示を行わなければならない。

なお、運航中止の基準は、次のとおり。

風速10m／s以上、波高1.0m以上、視程1,000m以下

６－７　異常気象時の措置

（１）警戒船が気象・海象等の事由により退避する場所は、原則として現場付近海域とし、天候の回復次第、所定場所へ復帰しなければならない。

（２）警戒業務管理者が気象・海象等の状況を勘案して待機を命ずる場合の待機場所はその都度指定しなければならない。

（３）警戒船は、荒天のため待機し、又は、天候回復により復帰したときは、警戒業務管理者に報告しなければならない。

（４）警戒船は、荒天待機等で避泊する場合は、緊急事態の発生に備え、他船の影響等により出動不能となることのないよう泊地を選定しなければならない。

（５）警戒船は、視界不良等のため現場付近で退避又は待機する場合は、双眼鏡等を活用して航行船舶の動静把握に努めなければならない。

６－８　警戒船の交替等

（１）警戒船は、交替勤務のため基地を出発するときは、その旨を警戒業務管理者に報告し、必要な指示を受けなければならない。

（２）警戒船は、燃料、清水等の補給若しくは機関故障等のため業務の遂行ができなくなったとき又は交替警戒船と業務の引継ぎを完了したときは、警戒業務管理者に報告しなければならない。

（３）警戒船は、交替警戒船と業務の引継ぎを行った後でなければ原則として警戒区域を離れてはならない。

（４）引継事項は次の事項とし、これを確認のうえ、警戒船記録簿引継事項欄に記載しなければならない。

ア　業務の実施状況及び今後の予定

イ　航行船舶の動静

ウ　船体、機関、機器、警戒業務実施上必要な設備、通信設備等の現状

エ　燃料、清水等船用品類の保有状況

オ　その他警戒業務実施上必要な事項

（５）船長は、交替して勤務についたときは、その旨を警戒業務管理者に報告しなければならない。

（６）警戒船が勤務を交替して基地に帰投したときは、専従警戒要員は、警戒業務実施中の状況を警戒船日報に記載し、警戒業務管理者に提出しなければならない。

７　管理運用体制

７－１　警戒業務管理者は、主として次の業務を行う。

（１）警戒業務の統括及び実施の確保に関すること。

（２）警戒船の運用及び警戒業務の実施に関し必要な情報の収集及び専従警戒要員に対する当該情報の伝達に関すること。

（３）警戒業務の実施に関し警戒船及び所轄海上保安部署等との連絡に関すること。

（４）警戒船の船長及び専従警戒要員に対する工事作業の内容の周知に関すること。

（５）警戒船乗組員の教育・訓練に関すること。

（６）その他警戒業務の実施に関し必要な事項に関すること。

７－２　警戒業務管理補助者の職務

警戒業務管理補助者は、警戒業務管理者の職務を補佐するものとする。

７－３　警戒業務の管理

（１）警戒業務管理者は、事前に警戒船の運用計画を策定して警戒船の船長に指示しなければならない。

（２）事前の運用計画においては、次の事項を明確にしなければならない。

ア　警戒船の行動に関すること。

イ　燃料及び清水等の補給に関すること。

ウ　警戒船及び乗組員の交替に関すること。

エ　特殊作業に関すること。

オ　乗組員の研修、訓練に関すること。

カ　その他必要な事項。

（３）警戒業務管理者は、休暇等の事由により警戒業務管理者としての職務を行うことができない場合における当該職務の代行者をあらかじめ警戒業務管理補助者の中から指名しておかなければならない。

（４）警戒業務管理者は、警戒船が警戒業務に従事している間は、警戒船の行う業務実施状況を把握できる事務所に自ら勤務するか又は代行者を勤務させなければならない。

（５）警戒業務管理者は、当社が別途設置している工事責任者又は陸上支援組織（以下「工事関係者」という。）との連絡を密にし、警戒船が必要とする情報の提供を受けてそれを警戒船に提供し、また警戒船から報告のあった異常接近船に関する情報等警戒区域内で発生した事故に関する情報、巡回中に発見した工事作業関連施設の異常に関する措置等を工事関係者へ提供しなければならない。

８　警戒船乗組員の教育、訓練

（１）警戒業務管理者は、警戒船乗組員に対し海上交通関係法令、緊急事態発生時の措置等警戒業務に必要な教育及び実地訓練を警戒業務開始前に１回実施し、その後毎月１回以上実施しなければならない。

（２）警戒業務管理者は、本工事に類似した他の工事作業の工事区域内で発生した乗揚げ海難その他の事故例を調査研究し、警戒船乗組員に対し周知徹底を図らなければならない。

別紙４

使用船舶及び操縦者一覧表

| 使用目的 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 船名 |  |  |  |  |
| 船舶番号 |  |  |  |  |
| 総トン数 |  |  |  |  |
| 船舶寸法 |  |  |  |  |
| 形式・能力 |  |  |  |  |
| 用途 |  |  |  |  |
| 航行区域 |  |  |  |  |
| 計 |  |  |  |  |
| 有効期限 |  |  |  |  |
| 船長氏名 |  |  |  |  |
| 免許種類 |  |  |  |  |
| 有効期限 |  |  |  |  |
| 備考 |  |  |  |  |

様式１

工事・作業、行事　着手届

令和　　　　　年　　　月　　　日

京浜港長　殿

届出者住所

氏名

着手届の提出について

標記について、下記のとおり届け出ます。

記

| 目的及び種類 |  |
| --- | --- |
| 区域又は場所 |  |
| 許可年月日 | 令和 年 月 日 |
| 許可番号 | 横 第 号 |
| 許可期間 | 自 令和 年 月 日 |
|  | 至 令和 年 月 日 |
| 着手年月日 | 令和 年 月 日 |

担当者氏名

連絡先

様式２

工事・作業、行事　着手届

令和　　　　　年　　　月　　　日

京浜港長　殿

届出者住所

氏名

竣工届の提出について

標記について、下記のとおり届け出ます。

記

| 目的及び種類 |  |
| --- | --- |
| 区域又は場所 |  |
| 許可年月日 | 令和 年 月 日 |
| 許可番号 | 横 第 号 |
| 許可期間 | 自 令和 年 月 日 |
|  | 至 令和 年 月 日 |
| 着手年月日 | 令和 年 月 日 |
| 竣工年月日 | 令和 年 月 日 |
| 添付書類 | 竣工図面又は写真 |

担当者氏名

連絡先

様式３

内容変更許可申請書

令和　　　年　　　月　　　日

京浜港長　殿

申請者住所

氏名

| 目的及び種類 |  |
| --- | --- |
| 区域又は場所 |  |
| 許可年月日 | 令和 年 月 日 |
| 許可番号 | 横 第 号 |
| 許可期間及び時間 | 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで （ から まで） |
| 変更内容 |  |
| 変更理由 |  |
| 変更期間及び時間 | 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで （ から まで） |

担当者氏名

連絡先

様式４

内容変更届

令和　　　年　　　月　　　日

京浜港長　殿

届出者住所

氏名

| 目的及び種類 |  |
| --- | --- |
| 区域又は場所 |  |
| 許可年月日 | 令和 年 月 日 |
| 許可番号 | 横 第 号 |
| 許可期間及び時間 | 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで （ から まで） |
| 変更内容 |  |
| 変更理由 |  |
| 変更期間及び時間 | 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで （ から まで） |

担当者氏名

連絡先

様式５

使用船舶（追加・変更）届

令和　　　年　　　月　　　日

京浜港長　殿

届出者住所

氏名

| 目的及び種類 |  |
| --- | --- |
| 区域又は場所 |  |
| 許可年月日 | 令和 年 月 日 |
| 許可番号 | 横 第 号 |
| 許可期間及び時間 | 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで （ から まで） |
| 届出の理由 |  |
| 届出期間 | 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで （ から まで） |

担当者氏名

連絡先